28.04.2023г. №26

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

БРАТСКИЙ РАЙОН

ТАРМИНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ГЛАВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОГРАММ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ДЛЯ МУП «МОДУЛЬ»

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 №416 –ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 №641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», руководствуясь п. 6.1. ст. 8, ст. 46 Устава Тарминского муниципального образования -

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить   производственную программу МУП «Модуль» в сфере водоснабжения  и водоотведения на 2024 год (приложение №1).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в Информационном бюллетене Тарминского муниципального образования и размещению на официальном сайте администрации Тарминского сельского поселения в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Тарминского

муниципального образования

М.Т. Коротюк

Приложение №1

к постановлению Главы

Тарминского муниципального образования

№26 от 28.04.2023г.

Производственная программа МУП «Модуль»

в сфере водоснабжения Тарминского муниципального образования

на 2024 год

1. Паспорт производственной программы

| Наименование программы | Производственная программа МУП «Модуль» в сфере водоснабжения на 2024г. |
| --- | --- |
| Основания для разработки | ФЗ РФ от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» постановление Правительства РФ от 13.05.2013 №406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановления Правительства РФ от 29.07.2013 №641 « Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», постановления Правительства РФ от 29.07.2013 №644 « Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации |
| Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, её местонахождение | Муниципальное унитарное предприятие «Модуль», 665760, Иркутская область, Братский район, п.Турма, ул. Строительная, 12, промещ 1002 |
| Уполномоченный орган, утвердивший производственную программу | Тарминское муниципальное образование |
| Разработчик Программы | Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования «Братский район» «Модуль» |
| Исполнитель Программы | Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования «Братский район» «Модуль» |
| Цели Программы водоснабжения | - обеспечение бесперебойной эксплуатации системы водоснабжения поселка Тарма путем приобретения и установки приборов учета холодной воды, на водоразборных колонках, проведение лабораторных исследований на водоразборных колонках, ремонт летнего водопровода и водовозной автомашины |
| Задачи Программы | Повышение надежности работы систем водоснабжения, увеличение сроков службы ее элементов. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - обеспечение населения поселка Тарма питьевой водой в необходимом количестве и надлежащего качества. - повышение надежности системы водоснабжения поселка Тарма - снижение аварийности на сетях водопровода - предотвращение ущерба окружающей природной среде |
| Сроки реализации Программы | 2024 год |
| Объем и источники финансирования | Общий объем финансовых потребностей по плановым мероприятиям по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятиям по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов составляет: 195,509тыс. руб. без НДС, из них за свой счет: -тарифов на водоснабжение 195,509 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | -обеспечение населения поселка Тарма питьевой водой в необходимом количестве и надлежащего качества. -повышение надежности системы водоснабжения поселка Тарма -снижение аварийности на сетях водопровода -предотвращение ущерба окружающей природной среде |
| Организация контроля | Тарминское муниципальное образование |

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества воды и (или) качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

| № п/п | показатели производственной деятельности | Объём финансовых потребностей, тыс.р | График реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Водоснабжение |
| 1 | Ремонт : | 97,102 |  |
|  | Приобретение и установка приборов учета на источниках водоснабжения п. Тарма в кол-ве 3 шт. счетчик воды ВСКМ 90-50-65: -сооружение скважина ул. Лесная 15а-1 шт.; -сооружение скважина ул. 1-я Нагорная, д.16-1 шт.; -сооружение-скваж. Набережная 1в -1шт. | 41,340 | август-декабрь |
| 1.1 | Ремонт летнего водопровода | 15.762 | Май, июнь |
| 1.2 | Ремонт автомобиля Зил-130М (водовозная машина) | 40,000 | Сентябрь-декабрь |
| 2. | Улучшение качества питьевой воды | 14,459 |  |
| 2.1 | Проведение лабораторных исследований на водоразборных колонках | 14,459 | Сентябрь-декабрь |
| 3 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |
| 3.1 |  |  |  |

3. Планируемый объем подачи воды (реализации)

| № п/п | показатели производственной деятельности | Объем, предоставленных услуг, м3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Водоснабжение |
| 1 | Объем выработки воды | 12762,98 |
| 2 | Объем воды используемой на собственные нужды |  |
| 3 | Объем воды пропущенной через очистные сооружения | 0 |
| 4 | Объем отпуска воды в сеть | 12762,98 |
| 5 | Объем потерь | 0 |
| 6 | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | 0 |
| 7 | Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: | 12762,98 |
| 7.1. | населению | 11350,04 |
| 7.2. | бюджетным организациям | 947,14 |
| 7.3. | прочим потребителям | 245,15 |
| 7.4. | Собственное производственное потребление | 220,61 |

4. Расчет эффективности производственной программы

|  | 1.Показатели качества воды |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды: Дтк=Кнп/Кп*100% | 0/5*100=0% |
|  | 2.Показатель надежности и бесперебойности |  |
| 2.1 | Для централизованных систем холодного водоснабжения: количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год: Пн=Ка/п/Lсети(ед./км) | 0/9,427*100=0% |

5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период с 1 июня по 31 декабря 2022 года

Фактическая подача воды - 12783,11 м3

Фактическая выручка – 522,621 тыс.руб

Тыс.руб

| № п/п | Наименование мероприятия | План 2022г | Факт.2022 г |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Водоснабжение |
| 1 | Ремонт | 97,102 | 36,711 |
| 1.1 | Ремонт летнего водопровода | 15,362 | 15,362 |
| 2 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0 | 0 |
| 3 | Улучшение качества питьевой воды | 14,059 | 13,022 |
| 3.1 | Проведение лабораторных исследований на водоразборных колонках | 14,059 | 13,022 |
|  | Итого | 111,161 | 49,733 |
|  | Процент выполнения программы 45 % |

6. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Предприятием заключен договор №433 Р от 23.06.2022г. на проведение лабораторно-инструментальных исследований питьевой  воды и сточных вод с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области».

Директор МУП « Модуль»

А.И. Рицкий