29.12.2025г. №68

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

БРАТСКИЙ РАЙОН

ТАРМИНСКОЕ  МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ГЛАВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ»

В целях приведения приложения 1 к постановлению Главы Тарминского муниципального образования №49 от 13.11.2014 года муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства» на 2015-2019 годы,  в соответствие с изменениями и дополнениями на 01.01.2022 года, руководствуясь статьями 46, 62 Устава Тарминского муниципального образования,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Внести изменение и дополнение в постановление Главы Тарминского муниципального образования №49 от 13.11.2014 года «Об утверждении муниципальной Программы «Развитие дорожного хозяйства в Тарминском МО на 2015 – 2019 годы» согласно приложению 1.

2. Срок реализации настоящей Программы считать 2022-2028 годы.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене Тарминского муниципального образования.

Глава Тарминского

муниципального образования

А.К. Овсянников

Приложение №1

к постановлению Главы

Тарминского сельского поселения

от 29.12.2025г. №68

Утверждена

постановлением  главы

Тарминского МО

от 13.11.2014 года N49

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ»

НА 2022 - 2028 ГОДЫ

п.Тарма

2025 год

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ» НА 2022-2028ГОДЫ

| Наименование муниципальной программы | Развитие дорожного хозяйства в Тарминском МО |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Тарминского МО |  |  |  |  |  |
| Участники муниципальной программы | - |  |  |  |  |  |
| Цель муниципальной программы | 1.Повышение уровня безопасности дорожного движения на дорогах общего пользования местного значения. |  |  |  |  |  |
| Задачи муниципальной программы | 1.Сохранение и развитие дорог общего пользования местного значения. |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2022-2028 годы |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели муниципальной программы | 1. Площадь дорожного полотна, в отношении которого произведен ремонт |  |  |  |  |  |
| Подпрограммы муниципальной программы | 1. Дорожное хозяйство (приложение № 1 к муниципальной программе) |  |  |  |  |  |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | Годы | Всего, тыс.руб. | В том числе: |  |  |  |
|  |  |  | Обл. б-т | Фед. Б-т | Мест. Б-т | Другие |
|  | 2022 | 907,9 | 0 | 0 | 907,9 | 0 |
|  | 2023 | 628,3 | 0 | 0 | 628,3 | 0 |
|  | 2024 | 1285,8 | 0 | 0 | 1285,8 | 0 |
|  | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2026 | 947,8 | 0 | 0 | 947,8 | 0 |
|  | 2027 | 1301,3 | 0 | 0 | 1301,3 | 0 |
|  | 2028 | 1361,0 | 0 | 0 | 1361,0 | 0 |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | к 2028г обеспечить: 1. Площадь дорожного полотна, в отношении которого произведен ремонт - 15 тыс.кв.м. |  |  |  |  |  |

#### Раздел 1. Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной программы

Краткая характеристика развития  состояния дорог.

Характеристика проблемы, решение которой осуществляется путем реализации Программы.

Актуальность разработки Программы обусловлена как социальными, так и экономическими факторами и направлена на повышение эффективности работ по благоустройству территорий и создание комфортной среды проживания.

Программа содержит характеристики и механизм реализации мероприятий по развитию и содержанию улично – дорожной сети и объектов благоустройства муниципального образования Тарминского сельского поселения на период 2015-2026 г.

Улично-дорожная сеть занимает важнейшее место в инфраструктуре каждого муниципального образования. Основные требования, предъявляемые к улично-дорожной сети- обеспечение удобства и безопасности движения транспорта и пешеходов, создание оптимальных санитарно- гигиенических и бытовых условий для населения.

В настоящее время улично- дорожная сеть муниципального образования находится в сложном положении. Качество дорожных покрытий большинства дорог, тротуаров не соответствует эксплуатационным требованиям, так как их ремонт не производился длительное время.

В ходе реализации Программы для достижения эффективности работ по содержанию и ремонту улично-дорожной сети органу местного самоуправления при заключении муниципальных контрактов необходимо обеспечить преимущество современным, в том числе ресурсосберегающим и экологичным технологиям ведения ремонтных работ.

В условиях дефицита бюджета муниципального образования капитальные вложения в работы по приведению в нормативное состояние улично- дорожной сети должны иметь целенаправленный и плановый характер.

#### Раздел 2. Цель и задачи,  целевые показатели, сроки реализации муниципальной программы, перечень подпрограмм

Целью муниципальной программы является - повышение уровня безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения.

##### Достижение цели муниципальной программы возможно посредством решения следующей задачи:

1) Сохранение и развитие дорог общего пользования  местного значения.

Решение поставленной задачи муниципальной программы планируется обеспечить в рамках следующей подпрограммы, являющейся составной частью муниципальной программы:

##### 1. подпрограмма: «Дорожное хозяйство».

##### Достижение выполнения цели муниципальной программы будет характеризоваться следующими целевыми показателями:

1. Площадь дорожного полотна, в отношении которого произведен ремонт.

Сведения о составе и значениях целевых показателей представлены в приложении № 2 к настоящей   муниципальной программе.

Срок реализации  муниципальной программы: 2022 – 2028 годы.

#### Раздел  3. Анализ рисков реализации муниципальной программы  и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы

Важным условием успешной реализации муниципальной программы является управление рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей муниципальной программы.

Реализация муниципальной программы может быть подвержена влиянию следующих рисков:

1) финансового риска, связанного с возникновением бюджетного дефицита, инвестированием бюджетных расходов на установленные сферы деятельности, соответственно, недостаточным уровнем финансирования мероприятий муниципальной программы.

Способы ограничения финансового риска:

а) ежегодное уточнение объема финансовых средств исходя из возможностей бюджета Тарминского МО;

б) определение наиболее значимых мероприятий для первоочередного финансирования;

2) риска, связанного с изменениями законодательства (как на федеральном, так и на региональном уровне). Влияние данного риска на результаты муниципальной программы может быть минимизировано путем осуществления мониторинга планируемых изменений законодательства;

3) административного риска, связанного с неправомерными либо несвоевременными действиями людей, непосредственно или косвенно связанных с исполнением мероприятий муниципальной программы. Для минимизации данного риска будет осуществляться мониторинг реализации муниципальной программы.

Меры по минимизации остальных возможных рисков, связанных со спецификой цели и задач муниципальной программы, будут приниматься в ходе оперативного управления реализации муниципальной программы.

#### Раздел 4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Распределение объема финансирования муниципальной программы по источникам финансирования, годам и подпрограммам представлено в приложении  № 3  к настоящей муниципальной программе.

Объем финансирования муниципальной программы за счет средств областного бюджета ежегодно уточняется в соответствии с законом об областном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период.

Объем финансирования муниципальной программы за счет средств местного бюджета ежегодно уточняется в соответствии с бюджетом Тарминского МО на очередной финансовый год и на плановый период, утвержденным решением Думы Тарминского МО.

#### Раздел 5. Ожидаемые конечные результаты реализации

муниципальной программы

Реализация муниципальной программы позволит к 2028г. достичь:

1. Площадь дорожного полотна, в отношении которого произведен ремонт -  15 тыс.кв.м.