30.01.2025г. №4

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

БРАТСКИЙ РАЙОН

ТАРМИНСКОЕ  МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ГЛАВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ №49 ОТ 13.11.2014 ГОДА

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА В ТАРМИНСКОМ МО НА 2015 – 2019 ГОДЫ»

В целях приведения приложения 1 к постановлению Главы Тарминского муниципального образования №49 от 13.11.2014 года муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства» на 2015-2019 годы,  в соответствие с изменениями и дополнениями на 01.01.2021 года, руководствуясь статьями 46, 62 Устава Тарминского муниципального образования,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Внести изменение и дополнение в постановление Главы Тарминского муниципального образования №49 от 13.11.2014 года «Об утверждении муниципальной Программы «Развитие дорожного хозяйства в Тарминском МО на 2015 – 2019 годы» согласно приложению 1.

2. Срок реализации настоящей Программы считать 2015-2027 годы.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене Тарминского муниципального образования.

Глава Тарминского

муниципального образования

М.Т. Коротюк

Приложение №1

к постановлению Главы

Тарминского сельского поселения

от 30.01.2025г. №4

Утверждена

постановлением  главы

Тарминского МО

от 13.11.2014 года N49

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА В ТАРМИНСКОМ МО»

НА 2015 - 2019 ГОДЫ

п.Тарма

2025 год

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА В ТАРМИНСКОМ МО» НА 2015-2019ГОДЫ

| Наименование муниципальной программы | Развитие дорожного хозяйства в Тарминском МО |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Тарминского МО |  |  |  |  |  |
| Участники муниципальной программы | - |  |  |  |  |  |
| Цель муниципальной программы | 1.Повышение уровня безопасности дорожного движения на дорогах общего пользования местного значения. |  |  |  |  |  |
| Задачи муниципальной программы | 1.Сохранение и развитие дорог общего пользования местного значения. |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2015-2027 годы |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели муниципальной программы | 1. Площадь дорожного полотна, в отношении которого произведен ремонт |  |  |  |  |  |
| Подпрограммы муниципальной программы | 1. Дорожное хозяйство (приложение № 1 к муниципальной программе) |  |  |  |  |  |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | Годы | Всего, тыс.руб. | В том числе: |  |  |  |
|  |  |  | Обл. б-т | Фед. Б-т | Мест. Б-т | Другие |
|  | 2015г. | 448,8 | 0 | 0 | 448,8 | 0 |
|  | 2016г. | 613,4 | 0 | 0 | 613,4 | 0 |
|  | 2017г. | 635,5 | 0 | 0 | 635,5 | 0 |
|  | 2018г. | 1674,3 | 0 | 0 | 1674,3 | 0 |
|  | 2019г. | 2056,8 | 0 | 0 | 2056,8 | 0 |
|  | 2020 | 299,4 | 0 | 0 | 299,4 | 0 |
|  | 2021 | 1118,6 | 0 | 0 | 1118,6 | 0 |
|  | 2022 | 907,9 | 0 | 0 | 907,9 | 0 |
|  | 2023 | 628,3 | 0 | 0 | 628,3 | 0 |
|  | 2024 | 1285,8 | 0 | 0 | 1285,8 | 0 |
|  | 2025 | 983,70 | 0 | 0 | 983,7 | 0 |
|  | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | всего | 10652,5 |  |  | 10652,5 |  |
| 0Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | к 2028г обеспечить: 1. Площадь дорожного полотна, в отношении которого произведен ремонт - 15 тыс.кв.м. |  |  |  |  |  |

#### Раздел 1. Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной программы

Краткая характеристика развития  состояния дорог.

Характеристика проблемы, решение которой осуществляется путем реализации Программы.

Актуальность разработки Программы обусловлена как социальными, так и экономическими факторами и направлена на повышение эффективности работ по благоустройству территорий и создание комфортной среды проживания.

Программа содержит характеристики и механизм реализации мероприятий по развитию и содержанию улично – дорожной сети и объектов благоустройства муниципального образования Тарминского сельского поселения на период 2015-2027 г.

Улично-дорожная сеть занимает важнейшее место в инфраструктуре каждого муниципального образования. Основные требования, предъявляемые к улично-дорожной сети- обеспечение удобства и безопасности движения транспорта и пешеходов, создание оптимальных санитарно- гигиенических и бытовых условий для населения.

В настоящее время улично- дорожная сеть муниципального образования находится в сложном положении. Качество дорожных покрытий большинства дорог, тротуаров не соответствует эксплуатационным требованиям, так как их ремонт не производился длительное время.

В ходе реализации Программы для достижения эффективности работ по содержанию и ремонту улично-дорожной сети органу местного самоуправления при заключении муниципальных контрактов необходимо обеспечить преимущество современным, в том числе ресурсосберегающим и экологичным технологиям ведения ремонтных работ.

В условиях дефицита бюджета муниципального образования капитальные вложения в работы по приведению в нормативное состояние улично- дорожной сети должны иметь целенаправленный и плановый характер.

#### Раздел 2. Цель и задачи,  целевые показатели, сроки реализации муниципальной программы, перечень подпрограмм

Целью муниципальной программы является - повышение уровня безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения.

##### Достижение цели муниципальной программы возможно посредством решения следующей задачи:

1) Сохранение и развитие дорог общего пользования  местного значения.

Решение поставленной задачи муниципальной программы планируется обеспечить в рамках следующей подпрограммы, являющейся составной частью муниципальной программы:

##### 1. подпрограмма: «Дорожное хозяйство».

##### Достижение выполнения цели муниципальной программы будет характеризоваться следующими целевыми показателями:

1. Площадь дорожного полотна, в отношении которого произведен ремонт.

Сведения о составе и значениях целевых показателей представлены в приложении № 2 к настоящей   муниципальной программе.

Срок реализации  муниципальной программы: 2015 – 2027 годы.

#### Раздел  3. Анализ рисков реализации муниципальной программы  и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы

Важным условием успешной реализации муниципальной программы является управление рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей муниципальной программы.

Реализация муниципальной программы может быть подвержена влиянию следующих рисков:

1) финансового риска, связанного с возникновением бюджетного дефицита, инвестированием бюджетных расходов на установленные сферы деятельности, соответственно, недостаточным уровнем финансирования мероприятий муниципальной программы.

Способы ограничения финансового риска:

а) ежегодное уточнение объема финансовых средств исходя из возможностей бюджета Тарминского МО;

б) определение наиболее значимых мероприятий для первоочередного финансирования;

2) риска, связанного с изменениями законодательства (как на федеральном, так и на региональном уровне). Влияние данного риска на результаты муниципальной программы может быть минимизировано путем осуществления мониторинга планируемых изменений законодательства;

3) административного риска, связанного с неправомерными либо несвоевременными действиями людей, непосредственно или косвенно связанных с исполнением мероприятий муниципальной программы. Для минимизации данного риска будет осуществляться мониторинг реализации муниципальной программы.

Меры по минимизации остальных возможных рисков, связанных со спецификой цели и задач муниципальной программы, будут приниматься в ходе оперативного управления реализации муниципальной программы.

#### Раздел 4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Распределение объема финансирования муниципальной программы по источникам финансирования, годам и подпрограммам представлено в приложении  № 3  к настоящей муниципальной программе.

Объем финансирования муниципальной программы за счет средств областного бюджета ежегодно уточняется в соответствии с законом об областном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период.

Объем финансирования муниципальной программы за счет средств местного бюджета ежегодно уточняется в соответствии с бюджетом Тарминского МО на очередной финансовый год и на плановый период, утвержденным решением Думы Тарминского МО.

#### Раздел 5. Ожидаемые конечные результаты реализации

муниципальной программы

Реализация муниципальной программы позволит к 2027г. достичь:

1. Площадь дорожного полотна, в отношении которого произведен ремонт -  15 тыс.кв.м.

Приложение  №1

к муниципальной программе «Развитие дорожного хозяйства в Тарминском МО»

на 2015-2019 годы.

ПАСПОРТ

ПОДПРОГРАММЫ «ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО» НА 2015-2019 ГОДЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА В ТАРМИНСКОМ МО» на 2015-2019 годы

| Наименование муниципальной программы | Развитие дорожного хозяйства в Тарминском МО |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Дорожное хозяйство |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация Тарминского МО |  |  |  |  |  |
| Участники подпрограммы | - |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы | ##### Сохранение и развитие дорог общего пользования местного значения. |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы | 1. Обеспечение сохранности дорог общего пользования местного значения. |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы | 2015-2026 годы |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели подпрограммы | 1. Площадь дорожного полотна, в отношении которого произведен ремонт. |  |  |  |  |  |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | Годы | Всего, тыс.руб.: | В том числе по годам: |  |  |  |
|  |  |  | Обл.Б-т | Фед.Б-т | Мест.Б-т | Другие |
|  | 2021г. | 1118,6 | 0 | 0 | 1118,6 | 0 |
|  | 2022г. | 907,9 | 0 | 0 | 907,9 | 0 |
|  | 2023г. | 628,3 | 0 | 0 | 628,3 | 0 |
|  | 2024г. | 1285,8 | 0 | 0 | 1285,8 | 0 |
|  | 2025г. | 983,7 | 0 | 0 | 983,7 | 0 |
|  | 2026г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2027г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого: | 4924,3 | 0 | 0 | 4924,3 | 0 |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | к 2028г. обеспечить: 1. Площадь дорожного полотна, в отношении которого произведен ремонт - 15 тыс.кв.м. |  |  |  |  |  |

#### Раздел 1.  Цель и задачи, целевые показатели, сроки реализации подпрограммы

Целью подпрограммы является  сохранение и развитие дорог общего пользования местного значения.

Достижение цели подпрограммы возможно посредством решения следующих задач:

1. Обеспечение сохранности дорог общего пользования местного значения.

Достижение выполнения цели подпрограммы будет характеризоваться следующими целевыми показателями:

1. Площадь дорожного полотна, в отношении которого произведен ремонт.

Сведения о составе и значениях целевых показателей представлены в приложении № 1 к настоящей   подпрограмме.

Срок реализации  муниципальной  подпрограммы: 2015 – 2026 годы.

Раздел 2. Правовое регулирование подпрограммы

Меры государственного регулирования определены следующими нормативно-правовыми актами:

1. Федеральный закон от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации;

2. Федеральный закон от 08.11.2007 №257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Раздел 3. Ресурсное обеспечение и система мероприятий подпрограммы

Общий объем финансирования муниципальной подпрограммы составляет  4924,3 тыс. руб.

Распределение объема финансирования муниципальной подпрограммы по источникам финансирования, годам представлено в приложении  №2   к настоящей подпрограмме.

Раздел 4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Реализация муниципальной подпрограммы позволит к 2024г. обеспечить:

1. Площадь дорожного полотна, в отношении которого произведен ремонт -  15 тыс.кв.м.

### Приложение №  1

к подпрограмме «Дорожное хозяйство» на 2015-2025 годы муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства в Тарминском МО» на 2015-2019 годы.

СВЕДЕНИЯ

О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ

ПОДПРОГРАММЫ  «ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО»  НА 2015-2019 ГОДЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА В ТАРМИНСКОМ МО» НА  2015-2019 ГОДЫ

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Базовое значение (оценка 2014г.) | Значение целевых показателей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1. «Дорожное хозяйство» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Площадь дорожного полотна, в отношении которого произведен ремонт. | Тыс.кв.м. | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

|  |  |  | Приложение№2 к подпрограмме "Дорожное хозяйство" на2015-2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | муниципальной программы "Развитие дорожного хозяйства в Тарминском МО" на 2015-2019 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО" НА 2015-2019 ГОДЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА В ТАРМИНСКОМ МО" НА 2015-2019 ГОДЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование основных мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители и участники | Источники финансирования | Объем финансирования всего, тыс.руб. | в том числе по годам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. |  | 2025г |  |  | 2026г |  |  |  |  | 2027 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  |  | 11 |  |  |  |  | 12 |  |  |
| 1. | Задача: Обеспечение сохранности дорог общего пользования местного значения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие: Осуществление иных мероприятий, направленных на обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администрация Тарминского МО | Всего: | 1663,8 | 296,6 | 311,3 | 173,8 | 390,3 |  | 491,8 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  | Областной б-т | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный б-т | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный б-т | 1663,8 | 296,6 | 311,3 | 173,8 | 390,3 |  | 491,8 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  | Другие источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Мероприятие: Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | Администрация Тарминского МО | Всего: | 1663,80 | 296,6 | 311,3 | 173,8 | 390,3 |  | 491,8 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  | Областной б-т | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный б-т | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный б-т | 1663,8 | 296,6 | 311,3 | 173,8 | 390,3 |  | 491,8 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  | Другие источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Основное мероприятие: Содержание автомобильных дорог общего пользования | Администрация Тарминского МО | Всего: | 3260,5 | 822,0 | 596,6 | 454,5 | 895,5 |  | 491,9 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  | Областной б-т | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный б-т | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный б-т | 3260,5 | 822,0 | 596,6 | 454,5 | 895,5 |  | 491,9 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  | Другие источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Мероприятие: Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | Администрация Тарминского МО | Всего: | 3260,5 | 822,0 | 596,6 | 454,5 | 895,5 |  | 491,9 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  | Областной б-т | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный б-т | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный б-т | 3260,5 | 822,0 | 596,6 | 454,5 | 895,5 |  | 491,9 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  | Другие источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: |  |  | 4924,3 | 1118,6 | 907,9 | 628,3 | 1285,8 |  | 983,7 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  | Областной б-т |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный б-т |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный б-т |  |  | 4924,3 | 1118,6 | 907,9 | 628,3 | 1285,8 |  | 983,7 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  | Другие источники |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Развитие дорожного хозяйства в												Тарминского МО»   на 2015-2019 годы.

СВЕДЕНИЯ

О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА В ТАРМИНСКОМ МО» НА 2015-2019 ГОДЫ

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Базовое значение (оценка 2014г.) | Значение целевых показателей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г | 2025г | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в Тарминском МО» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Площадь дорожного полотна, в отношении которого произведен ремонт. | Тыс.кв.м. | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

Приложение №3

к муниципальной программе

«Развитие дорожного хозяйства в Тарминском МО» 2015-2019 годы.

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА В ТАРМИНСКОМ МО»  НА 2015-2019 ГОДЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

| Источники финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | За весь период реализации муниципальной программы | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Всего, в том числе: | 4924,3 | 1118,6 | 907,9 | 628,3 | 1285,8 | 983,7 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 4924,3 | 1118,6 | 907,9 | 628,3 | 1285,8 | 983,7 | 0 | 0 |
| Другие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1. «Дорожное хозяйство» |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| Всего, в том числе: | 4924,3 | 1118,6 | 907,9 | 628,3 | 1285,8 | 983,7 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 4924,3 | 1118,6 | 907,9 | 628,3 | 1285,8 | 983,7 | 0 | 0 |
| Другие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |