# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

# БРАТСКИЙ РАЙОН

# ТАРМИНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

# ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ

# Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

# № 03 от 12.02.2015 г.

# О проведении противопаводковых

# мероприятий на территории

# Тарминского сельского поселения

С целью предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных неблагоприятными и опасными гидрологическими явлениями на территории Тарминского сельского поселения в паводковый период 2015года, в соответствии с Федеральным законом № 68 – ФЗ от 21.12.1994 года «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного  самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 30.12.2003 года № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» руководствуясь статьями Устава Тарминского сельского поселения,

1. Утвердить состав противопаводковой комиссии Тарминского сельского поселения (приложение № 1)

2. Утвердить План мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций в паводковый период 2015 года (приложение № 2).

3. Руководителям учреждений, организаций и предприятий различных форм собственности и ведомственной принадлежности предлагаю:

3.1. Разработать и утвердить Планы мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций в весенне-летний период 2015 года.

3.2. Провести заседания комиссий по чрезвычайным ситуациям (далее-КЧС). На заседаниях КЧС рассмотреть вопросы предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных опасными гидрологическими явлениями в паводковый период на территории муниципального образования, на объектах жизнеобеспечения, в учреждениях социальной сферы.

3.3. При проведении противопаводковых мероприятий руководствоваться мероприятиями, предусмотренными приложением № 2 настоящего распоряжения.

4.Распоряжение главы Тарминского МО № 8 от 12.02.2014 года «О проведении неотложных противопаводковых  мероприятий на территории Тарминского сельского поселения» - считать утратившим силу.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

# Глава Тарминского

муниципального образования                                                          М.Т.Коротюк

Приложение № 1

к распоряжению

Главы   Тарминского МО

№ 3 от 12.02.2015г.

# Состав противопаводковой комиссии при администрации

МО «Тарминское сельское поселение».

| № п/п | Ф.И.О. | Занимаемая должность | телефон дом. | телефон рабочий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Коротюк М.Т. | Глава МО «Тарминское сельское поселение» - начальник ГО ЧС, председатель комиссии | 408-721 | 408-637 |
| 2. | Асташова И.М. | Технический работник по хозчасти – секретарь комиссии | 408-733 | 408-637 |
| 3. | Козлов А.В. | И.о. директора МУП «Тарминское» | 408-588 | 408-686 |
| 4. | Маринченко С.В. | Директор МКОУ «Тарминская СОШ» | 8 924 614 03 95 | 408-795 |
| 5. | Пархоменко А.В. | Участковый инспектор | 8 950 124 17 16 |  |
| 6. | Луненок М.Ф. | Заведующий ФАП | 408-618 | 408-681 |
| 7. | Жаркова Т.Н. | Заведующий МКДОУ «Малинка» | 8 924 616 82 20 | 408-616 |
| 8. | Кащук Е.С. | Директор МКУК «Тарминский КДЦ Братского района» | 408-614 8 924 611 68 99 | 408-657 |

# Глава Тарминского

муниципального образования                                                                  М.Т.Коротюк

# Приложение № 2

к распоряжению

# Главы Тарминского МО

№ 03 от 12.02.2015г.

# ПЛАН

проведения превентивных мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций в паводковый период в 2015 году на территории Тарминского сельского поселения

| № п/п | Планируемые мероприятия | Дата проведения | Исполнитель работ, телефон | Кто контролирует исполнение, тел. | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Заседание противопаводковой комиссии «Итоги работы противопаводковой комиссии в 2014 году и задачи на весенне-летний период 2015 года» -Подготовка проекта Распоряжения Главы Тарминского МО «О проведении неотложных противопаводковых мероприятий» | до 01.03.2015г | и.о. инспектора ГОЧС Асташова И.М. сот.8 924 618 08 13 | Глава администрации Тарминского МО Коротюк М.Т. сот. 8 924 613 34 25 |  |
| 2. | Разработать планы противопаводковых мероприятий | до 10.03.2015 г | МКУК «Тарминский КДЦ Братского района» Кащук Е.С. сот.8 924 611 68 99 МКОУ «Тарминская СОШ» Маринченко С.В. сот.8 924 614 03 95, МКДОУ «Малинка» - Жаркова Т.Н. 8 924 616 82 20, МУП «Тарминское»- Козлов А.В. сот 8 924 601 85 10 | Глава администрации Тарминского МО-Коротюк М.Т. сот. 8 924 613 34 25 |  |
| 3. | Уточнить планы действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций | до 01.03.2015г | МКУК «Тарминский КДЦ Братского района» Кащук Е.С. сот.8 924 611 68 99 МКОУ «Тарминская СОШ» Маринченко С.В. сот.8 924 614 03 95, МКДОУ «Малинка» - Жаркова Т.Н. 8 924 616 82 20, МУП «Тарминское»- Козлов А.В. сот 8 924 601 85 10 | Глава администрации Тарминского МО сот. 8 924 613 34 25 |  |
| 4. | Уточнить планы экстренной эвакуации населения, животных, материальных ценностей с затапливаемых территорий | до 20.03.2015г | и.о. инспектора ГОЧС Асташова И.М. сот.8 924 618 08 13 ведущий специалист администрации Кащук С.М. сот. 8 924 618 03 95 | Глава администрации Тарминского МО Коротюк М.Т. сот. 8 924 613 34 25 |  |
| 5. | Откорректировать паспорта гидрологической безопасности муниципальных образований и объектов экономики | до 15.03.2015г | и.о. инспектора ГОЧС Асташова И.М. сот.8 924 618 08 13 МУП «Тарминское»- Козлов А.В. сот 8 924 601 85 10 | Глава администрации Тарминского МО Коротюк М.Т. сот. 8 924 613 34 25 |  |
| 6. | Уточнить состав сил и средств, привлекаемых для ликвидации ЧС на период весеннего половодья в 2015году | до 10.03.2015 г | Глава администрации Тарминского МО Коротюк М.Т. сот.8 924 613 34 25 МУП «Тарминское»- Козлов А.В. сот 8 924 601 85 10 | Глава администрации Тарминского МО Коротюк М.Т. сот. 8 924 613 34 25 |  |
| 7. | Организовать проверку средств оповещения и порядок доведения сигналов управления до членов КЧС и главы - откорректировать схемы оповещения | до 10.03.2015 г | и.о. инспектора ГОЧС Асташова И.М. сот.8 924 618 08 13 | Глава администрации Тарминского МО Коротюк М.Т. сот. 8 924 613 34 25 |  |
| 8. | Уточнить порядок взаимодействия при угрозе (или) возникновении ЧС вызванный весенним паводком | до 10.03.2015 г | и.о. инспектора ГОЧС Асташова И.М. сот.8 924 618 08 13 | Глава администрации Тарминского МО Коротюк М.Т. сот. 8 924 613 34 25 |  |
| 9. | Организация информирования населения о складывающейся паводковой обстановке на территории Тарминского МО | еженедельно | и.о. инспектора ГОЧС Асташова И.М. сот.8 924 618 08 13 | Глава администрации Тарминского МО Коротюк М.Т. сот. 8 924 613 34 25 |  |
| 10. | Обеспечение соблюдения первичных мер пожарной безопасности в паводковом периоде | постоянно | МКУК «Тарминский КДЦ Братского района» Кащук Е.С. сот.8 924 611 68 99 МКОУ «Тарминская СОШ» Маринченко С.В. сот.8 924 614 03 95, МКДОУ «Малинка» - Жаркова Т.Н. 8 924 616 82 20, МУП «Тарминское»- Козлов А.В. сот 8 924 601 85 10 и.о. инспектора ГОЧС Асташова И.М. сот.8 924 618 08 13 | Глава администрации Тарминского МО Коротюк М.Т. сот. 8 924 613 34 25 |  |
| 11. | Уточнение объемов резервов материальных ресурсов при ликвидации ЧС | до 20.03.2015г | МУП «Тарминское»- Козлов А.В. сот 8 924 601 85 10 Глава администрации Тарминского МО Коротюк М.Т. сот. 8 924 613 34 25 | Глава администрации Тарминского МО Коротюк М.Т. сот. 8 924 613 34 25 |  |
| 12. | Корректировка Паспортов территорий | еженедельно | и.о. инспектора ГОЧС Асташова И.М. сот.8 924 618 08 13 | Глава администрации Тарминского МО Коротюк М.Т. сот. 8 924 613 34 25 |  |
| 13. | Проведение тренировки по экстренному оповещению и сбору членов КЧС | еженедельно | и.о. инспектора ГОЧС Асташова И.М. сот.8 924 618 08 13 | Глава администрации Тарминского МО Коротюк М.Т. сот. 8 924 613 34 25 |  |
| 14. | Проведение командно-штабной тренировки с эвакоорганами по теме: «Действия диспетчерского состава ЕДДС при получении информации об угрозе и (или) возникновении ЧС. Приведение в готовность пунктов временного размещения пострадавших». | до 15.03.2015г | и.о. инспектора ГОЧС Асташова И.М. сот.8 924 618 08 13 ведущий специалист администрации Кащук С.М. сот. 8 924 618 03 95 | Глава администрации Тарминского МО Коротюк М.Т. сот. 8 924 613 34 25 |  |
| 15. | Обеспечить готовность вертолетных площадок для безопасного приема санитарной авиации | постоянно | и.о. инспектора ГОЧС Асташова И.М. сот.8 924 618 08 13 | Глава администрации Тарминского МО Коротюк М.Т. сот. 8 924 613 34 25 |  |
| 16. | Провести контрольное обследование гидротехнических сооружений (дамб) | до 20.03.2015г | и.о. инспектора ГОЧС Асташова И.М. сот.8 924 618 08 13 МУП «Тарминское»- Козлов А.В. сот 8 924 601 85 10 | Глава администрации Тарминского МО Коротюк М.Т. сот. 8 924 613 34 25 |  |
| 17. | Организовать постоянный контроль за состоянием дорог и мостов на территории Тарминского сельского поселения | включительно до 10.06.2015 г | Администрация Тарминского сельского поселения | тел.40-86-37 |  |
| 18. | Провести мероприятия по укреплению и защите систем тепло -, водо-, энергоснабжение, дорог, транспортных коммуникаций от воздействия паводковых вод. | до 21.03.2015г. | МУП «Тарминское»- Козлов А.В. сот 8 924 601 85 10 | Глава администрации Тарминского МО Коротюк М.Т. сот. 8 924 613 34 25 |  |
| 19. | Обеспечить защиту водозаборных сооружений от проникновения паводковых вод к водонасосным горизонтам. | до 20.03.2015г | МУП «Тарминское»- Козлов А.В. сот 8 924 601 85 10 | Глава администрации Тарминского МО Коротюк М.Т. сот. 8 924 613 34 25 |  |
| 20. | Очистить кровли домов, учреждений социальной сферы от снега и сосулек | до 20.03.2014г | МКУК «Тарминский КДЦ Братского района» Кащук Е.С. сот.8 924 611 68 99 МКОУ «Тарминская СОШ» Маринченко С.В. сот.8 924 614 03 95, МКДОУ «Малинка» - Жаркова Т.Н. 8 924 616 82 20, МУП «Тарминское»- Козлов А.В. сот 8 924 601 85 10 | Глава администрации Тарминского МО Коротюк М.Т. сот. 8 924 613 34 25 |  |
| 21. | очистить оголовки водопропускных труб на дорогах населенного пункта от снега, льда, мусора, обеспечить их нормальное функционирование в период половодья | до 01.04.2015г | МУП «Тарминское»- Козлов А.В. сот 8 924 601 85 10 | Глава администрации Тарминского МО Коротюк М.Т. сот. 8 924 613 34 25 |  |
| 22. | В местах возможного подтопления жилых домов, объектов жизнеобеспечения, учреждений социальной сферы – заблаговременно провести снегоуборочные работы, прорыть водоотводные траншеи | до 01.04.2015г | МУП «Тарминское»- Козлов А.В. сот 8 924 601 85 10 | Глава администрации Тарминского МО Коротюк М.Т. сот. 8 924 613 34 25 |  |
| 23. | Организовать ежедневный сбор и обмен информацией о паводковой обстановке на территории Тарминского сельского поселения с ЕДДС Братского района | постоянно | Глава администрации Тарминского МО Коротюк М.Т. сот.8 924 613 3425 диспетчер ЕДДС | Глава администрации Тарминского МО Коротюк М.Т. сот. 8 924 613 34 25 |  |

Глава Тарминского

муниципального образования                                                                          М.Т.Коротюк