РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

БРАТСКИЙ РАЙОН

ТАРМИНСКОЕ  МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ГЛАВА ТАРМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№ 49 от 13.11.2014 г.

Об утверждении муниципальной Программы

«Развитие дорожного хозяйства в Тарминском МО»

на 2015 – 2019 годы

Тарминского муниципального образования

##### В целях сохранения и развития дорог общего пользования местного значения, руководствуясь Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, постановлением главы Тарминского муниципального образования «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Тарминского муниципального образования»  от 08.09.2014г. № 30, ст. 46 Устава Тарминского муниципального образования,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную Программу «Развитие дорожного хозяйства в Тарминском МО» на  2015 – 2019 годы Тарминского муниципального образования (Приложение N 1).

2. Положения настоящего постановления применяются с 01.01.2015г.

# 3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в Информационном бюллетене Тарминского муниципального образования.

# 4. Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой.

Глава Тарминского

муниципального образования                                                  М.Т.Коротюк

Приложение № 1

к постановлению  главы

Тарминского МО

от 13.11.2014 года N 49

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА В ТАРМИНСКОМ МО»

НА 2015 - 2019 ГОДЫ

п.Тарма    2014 год

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА В ТАРМИНСКОМ МО» НА 2015-2019 ГОДЫ

| Наименование муниципальной программы | Развитие дорожного хозяйства в Тарминском МО |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Тарминского МО |  |  |  |  |  |
| Участники муниципальной программы | - |  |  |  |  |  |
| Цель муниципальной программы | 1.Повышение уровня безопасности дорожного движения на дорогах общего пользования местного значения. |  |  |  |  |  |
| Задачи муниципальной программы | 1.Сохранение и развитие дорог общего пользования местного значения. |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2015-2019 годы |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели муниципальной программы | 1. Площадь дорожного полотна, в отношении которого произведен ремонт |  |  |  |  |  |
| Подпрограммы муниципальной программы | 1. Дорожное хозяйство (приложение № 1 к муниципальной программе) |  |  |  |  |  |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | Годы | Всего, тыс.руб. | В том числе: |  |  |  |
|  |  |  | Обл. б-т | Фед. Б-т | Мест. Б-т | Другие |
|  | 2015г. | 257,7 | 0 | 0 | 257,7 | 0 |
|  | 2016г. | 351,2 | 0 | 0 | 351,2 | 0 |
|  | 2017г. | 291,4 | 0 | 0 | 291,4 | 0 |
|  | 2018г. | 291,4 | 0 | 0 | 291,4 | 0 |
|  | 2019г. | 291,4 | 0 | 0 | 291,4 | 0 |
|  | Всего: | 1483,1 | 0 | 0 | 1483,1 | 0 |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | к 2019г обеспечить: 1. Площадь дорожного полотна, в отношении которого произведен ремонт - 15 тыс.кв.м. |  |  |  |  |  |

#### Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Краткая характеристика развития  состояния дорог.

Характеристика проблемы, решение которой осуществляется путем реализации Программы.

Актуальность разработки Программы обусловлена как социальными, так и экономическими факторами и направлена на повышение эффективности работ по благоустройству территорий и создание комфортной среды проживания.

Программа содержит характеристики и механизм реализации мероприятий по развитию и содержанию улично – дорожной сети и объектов благоустройства муниципального образования Тарминского сельского поселения на период 2015-2019гг.

Улично-дорожная сеть занимает важнейшее место в инфраструктуре каждого муниципального образования. Основные требования, предъявляемые к улично-дорожной сети- обеспечение удобства и безопасности движения транспорта и пешеходов, создание оптимальных санитарно- гигиенических и бытовых условий для населения.

В настоящее время улично- дорожная сеть муниципального образования находится в сложном положении. Качество дорожных покрытий большинства дорог, тротуаров не соответствует эксплуатационным требованиям, так как их ремонт не производился длительное время.

В ходе реализации Программы для достижения эффективности работ по содержанию и ремонту улично-дорожной сети органу местного самоуправления при заключении муниципальных контрактов необходимо обеспечить преимущество современным, в том числе ресурсосберегающим и экологичным технологиям ведения ремонтных работ.

В условиях дефицита бюджета муниципального образования капитальные вложения в работы по приведению в нормативное состояние улично- дорожной сети должны иметь целенаправленный и плановый характер.

#### Раздел 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ,  ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ПЕРЕЧЕНЬ ПОДПРОГРАММ

Целью муниципальной программы является - повышение уровня безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения.

##### Достижение цели муниципальной программы возможно посредством решения следующей задачи:

1) Сохранение и развитие дорог общего пользования  местного значения.

Решение поставленной задачи муниципальной программы планируется обеспечить в рамках следующей подпрограммы, являющейся составной частью муниципальной программы:

##### 1. подпрограмма: «Дорожное хозяйство».

##### Достижение выполнения цели муниципальной программы будет характеризоваться следующими целевыми показателями:

1. Площадь дорожного полотна, в отношении которого произведен ремонт.

Сведения о составе и значениях целевых показателей представлены в приложении № 2 к настоящей   муниципальной программе.

Срок реализации  муниципальной программы: 2015 – 2019 годы.

#### Раздел  3. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  И ОПИСАНИЕ МЕР УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Важным условием успешной реализации муниципальной программы является управление рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей муниципальной программы.

Реализация муниципальной программы может быть подвержена влиянию следующих рисков:

1) финансового риска, связанного с возникновением бюджетного дефицита, инвестированием бюджетных расходов на установленные сферы деятельности, соответственно, недостаточным уровнем финансирования мероприятий муниципальной программы.

Способы ограничения финансового риска:

а) ежегодное уточнение объема финансовых средств исходя из возможностей бюджета Тарминского МО;

б) определение наиболее значимых мероприятий для первоочередного финансирования;

2) риска, связанного с изменениями законодательства (как на федеральном, так и на региональном уровне). Влияние данного риска на результаты муниципальной программы может быть минимизировано путем осуществления мониторинга планируемых изменений законодательства;

3) административного риска, связанного с неправомерными либо несвоевременными действиями людей, непосредственно или косвенно связанных с исполнением мероприятий муниципальной программы. Для минимизации данного риска будет осуществляться мониторинг реализации муниципальной программы.

Меры по минимизации остальных возможных рисков, связанных со спецификой цели и задач муниципальной программы, будут приниматься в ходе оперативного управления реализации муниципальной программы.

#### Раздел 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет  1483,1  тыс. руб.

Распределение объема финансирования муниципальной программы по источникам финансирования, годам и подпрограммам представлено в приложении  № 3  к настоящей муниципальной программе.

Объем финансирования муниципальной программы за счет средств областного бюджета ежегодно уточняется в соответствии с законом об областном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период.

Объем финансирования муниципальной программы за счет средств местного бюджета ежегодно уточняется в соответствии с бюджетом Тарминского МО на очередной финансовый год и на плановый период, утвержденным решением Думы Тарминского МО.

#### Раздел 5. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Реализация муниципальной программы позволит к 2019г. достичь:

1. Площадь дорожного полотна, в отношении которого произведен ремонт -  15 тыс.кв.м.

Приложение  № 1

к муниципальной программе «Развитие дорожного хозяйства в Тарминском МО »

на 2015-2019 годы.

ПАСПОРТ

ПОДПРОГРАММЫ «ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО» НА 2015-2019 ГОДЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА В ТАРМИНСКОМ МО» на 2015-2019 годы

| Наименование муниципальной программы | Развитие дорожного хозяйства в Тарминском МО |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Дорожное хозяйство |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация Тарминского МО |  |  |  |  |  |
| Участники подпрограммы | - |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы | ##### Сохранение и развитие дорог общего пользования местного значения. |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы | 1. Обеспечение сохранности дорог общего пользования местного значения. |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы | 2015-2019 годы |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели подпрограммы | 1. Площадь дорожного полотна, в отношении которого произведен ремонт. |  |  |  |  |  |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | Годы | Всего, тыс.руб.: | В том числе по годам: |  |  |  |
|  |  |  | Обл.Б-т | Фед.Б-т | Мест.Б-т | Другие |
|  | 2015г. | 257,7 | 0 | 0 | 257,7 | 0 |
|  | 2016г. | 351,2 | 0 | 0 | 351,2 | 0 |
|  | 2017г. | 291,4 | 0 | 0 | 291,4 | 0 |
|  | 2018г. | 291,4 | 0 | 0 | 291,4 | 0 |
|  | 2019г. | 291,4 | 0 | 0 | 291,4 | 0 |
|  | Итого: | 1483,1 | 0 | 0 | 1483,1 | 0 |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | к 2019г. обеспечить: 1. Площадь дорожного полотна, в отношении которого произведен ремонт - 15 тыс.кв.м. |  |  |  |  |  |

#### Раздел 1.  ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

##### Целью подпрограммы является  сохранение и развитие дорог общего пользования местного значения.

##### Достижение цели подпрограммы возможно посредством решения следующих задач:

##### 1. Обеспечение сохранности дорог общего пользования местного значения.

##### Достижение выполнения цели подпрограммы будет характеризоваться следующими целевыми показателями:

1. Площадь дорожного полотна, в отношении которого произведен ремонт.

Сведения о составе и значениях целевых показателей представлены в приложении № 1 к настоящей   подпрограмме.

Срок реализации  муниципальной  подпрограммы: 2015 – 2019 годы.

Раздел 2. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Меры государственного регулирования определены следующими нормативно-правовыми актами:

1. Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации;

2. Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Раздел 3. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

Общий объем финансирования муниципальной подпрограммы составляет  1483,1 тыс. руб.

Распределение объема финансирования муниципальной подпрограммы по источникам финансирования, годам представлено в приложении  № 2   к настоящей подпрограмме.

Раздел 4. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Реализация муниципальной подпрограммы позволит к 2019г. обеспечить:

1. Площадь дорожного полотна, в отношении которого произведен ремонт -  15 тыс.кв.м.

|  |  |  |  |  | Приложение №2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | к подпрограмме "Дорожное хозяйство" на 2015-2019 годы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | муниципальной программы "Развитие дорожного хозяйства в Тарминском МО" |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | на 2015-2019 годы |  |  |  |  |  |  |
| РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2015-2019 ГОДЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА В ТАРМИНСКОМ МО" НА 2015-2019 ГОДЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование основных мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители и участники | Источники финансирования | Объем финансирования всего, тыс.руб. | в том числе по годам: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Задача:Обеспечение сохранности дорог общего пользования местного значения. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие: Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | Администрация Тарминского МО | Всего: | 740,7 | 128 | 175,6 | 145,7 | 145,7 | 145,7 |
|  |  |  | Областной б-т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Федеральный б-т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Местный б-т | 740,7 | 128 | 175,6 | 145,7 | 145,7 | 145,7 |
|  |  |  | Другие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1. | Мероприятие: ликвидация последствий ЧС на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Тарминского МО... | Администрация Тарминского МО | Всего: | 740,7 | 128 | 175,6 | 145,7 | 145,7 | 145,7 |
|  |  |  | Областной б-т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Федеральный б-т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Местный б-т | 740,7 | 128 | 175,6 | 145,7 | 145,7 | 145,7 |
|  |  |  | Другие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Основное мероприятие: Осуществление иных мероприятий, направленных на обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администрация Тарминского МО | Всего: | 742,4 | 129,7 | 175,6 | 145,7 | 145,7 | 145,7 |
|  |  |  | Областной б-т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Федеральный б-т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Местный б-т | 742,4 | 129,7 | 175,6 | 145,7 | 145,7 | 145,7 |
|  |  |  | Другие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1. | Мероприятие: осуществление иных мероприятий, направленных на обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения Тарминского МО. | Администрация Тарминского МО | Всего: | 742,4 | 129,7 | 175,6 | 145,7 | 145,7 | 145,7 |
|  |  |  | Областной б-т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Федеральный б-т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Местный б-т | 742,4 | 129,7 | 175,6 | 145,7 | 145,7 | 145,7 |
|  |  |  | Другие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего: |  |  | 1483,1 | 257,7 | 351,2 | 291,4 | 291,4 | 291,4 |
|  | Областной б-т |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Федеральный б-т |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Местный б-т |  |  | 1483,1 | 257,7 | 351,2 | 291,4 | 291,4 | 291,4 |
|  | Другие источники |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

### Приложение №  1

к подпрограмме «Дорожное хозяйство» на 2015-2019 годы муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства в Тарминском МО» на 2015-2019 годы.

СВЕДЕНИЯ

О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ

ПОДПРОГРАММЫ  «ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО»  НА 2015-2019 ГОДЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА В ТАРМИНСКОМ МО» НА  2015-2019 ГОДЫ

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Базовое значение (оценка 2014г.) | Значение целевых показателей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма 1. «Дорожное хозяйство» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Площадь дорожного полотна, в отношении которого произведен ремонт. | Тыс.кв.м. | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Развитие дорожного хозяйства в																Тарминского МО»   на 2015-2019 годы.

СВЕДЕНИЯ

О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА В ТАРМИНСКОМ МО» НА 2015-2019 ГОДЫ

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Базовое значение (оценка 2014г.) | Значение целевых показателей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в Тарминском МО» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Площадь дорожного полотна, в отношении которого произведен ремонт. | Тыс.кв.м. | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

Приложение № 3

к муниципальной программе

«Развитие дорожного хозяйства в Тарминском МО»   	на 2015-2019 годы.

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА В ТАРМИНСКОМ МО»  НА 2015-2019 ГОДЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

| Источники финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | За весь период реализации муниципальной программы | В том числе по годам |  |  |  |  |
|  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в Тарминском МО» |  |  |  |  |  |  |
| Всего, в том числе: | 1483,1 | 257,7 | 351,2 | 291,4 | 291,4 | 291,4 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 1483,1 | 257,7 | 351,2 | 291,4 | 291,4 | 291,4 |
| Другие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1. «Дорожное хозяйство» |  |  |  |  |  |  |
| Всего, в том числе: | 1483,1 | 257,7 | 351,2 | 291,4 | 291,4 | 291,4 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 1483,1 | 257,7 | 351,2 | 291,4 | 291,4 | 291,4 |
| Другие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |