                                              РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                              

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

БРАТСКИЙ РАЙОН

ТАРМИНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ  ТАРМИНСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ


№ 40   от  04.07.2016 года

Об утверждении технического задания на 

разработку инвестиционной программы                                                    

 о развитии систем водоснабжения, водоотведения  

на территории Тарминского сельского поселения на 2016-2019 гг.

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  постановлением Правительства Российской Федерации  от 29 июля 2013 года № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»,  руководствуясь ст. 46 Устава Тарминского муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить  техническое задание на разработку инвестиционной программы  о развитии систем водоснабжения, водоотведения на территории Тарминского сельского поселения на 2016-2019 гг., согласно приложению.
2. МУП «Тарминское» разработать инвестиционную программу о развитии систем водоснабжения, водоотведения Тарминского сельского поселения на 2016-2019 гг. 
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в Информационном бюллетене Тарминского муниципального образования и на официальном сайте Тарминского сельского поселения.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Тарминского

муниципального образования




М.Т.Коротюк
Приложение

к постановлению

Администрации Тарминского
 сельского поселения

от 04.07.2016г. №40 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА РАЗРАБОТКУ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ О РАЗВИТИИ  СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ВОДООТВЕДЕНИЯ ТАРМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2016 - 2019 ГОДЫ

1. Общие положения

1.1. Техническое задание на разработку инвестиционной программы  о  развитии систем водоснабжения, водоотведения Тарминского сельского поселения на 2016 - 2019 годы (далее - Техническое задание) разрабатывается в рамках развития жилищно-коммунального хозяйства  Тарминского сельского поселения на основании следующих документов:
- Градостроительным кодексом Российской Федерации;

- Федеральным законом от 07.12.2011г. N 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Постановлением Правительства Российской Федерации  от 29.07.2013г. № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение», «Правилами разработки, утверждения и корректировки производственных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение»);

- Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 N 99 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;

- Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 N 100 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

1.2. Заказчик инвестиционной программы: Администрация Тарминского сельского поселения.

Разработчик инвестиционной программы: муниципальное унитарное предприятие «Тарминское».

1.3. Настоящее техническое задание устанавливает требования:

а) к целям, задачам и ожидаемому результату выполнения инвестиционной программы Тарминского сельского поселения на 2016 - 2019 годы (далее - инвестиционная программа);

б) к структуре инвестиционной программы;

в) к срокам разработки инвестиционной программы.

1.4. В настоящем техническом задании применяются понятия и термины, используемые в значении, установленном действующим законодательством.

2. Цели, задачи и ожидаемые результаты выполнения инвестиционной программы
2.1. Основной целью программы является повышение эффективности, устойчивости, надежности и качества функционирования систем водоснабжения и водоотведения за счет проектирования и строительства инженерно-технических сетей и сооружений в соответствии с потребностями Тарминского сельского поселения.
2.2. Для решения поставленной цели в рамках данной программы основными задачами являются:
· повышение качества и надежности снабжения потребителей услугами по водоснабжению и водоотведению;

· обеспечение развития системы коммунальной инфраструктуры;

· обеспечение сбалансированности системы коммунальной инфраструктуры;

· обеспечение доступности услуг по водоснабжению и водоотведению для потребителей;

· повышение эффективности деятельности организации коммунального комплекса;

· определение источников финансирования инвестиционной программы.

2.3. При выполнении инвестиционной программы должны быть получены следующие результаты (целевые индикаторы):

·  повышение качества питьевой воды до норм, установленных СанПиН;

· сокращение эксплуатационных затрат на водоснабжение;

· повышение надежности работы систем водоснабжения;

· сокращение уровня потерь воды;

· снижение степени износа оборудования, сетей и сооружений.

3. Основные требования к инвестиционной программе

3.1. Инвестиционная программа разрабатывается на период с 2016 по 2019 годы. 

3.2. Инвестиционная программа должна соответствовать требованиям Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденных Приказом Министерства регионального развития РФ от 10.10.2007 N 99, иных законодательных и нормативных актов Российской Федерации в области регулирования тарифов организаций коммунального комплекса.

3.3. Приоритеты развития и модернизации систем водоснабжения и водоотведения Тарминского сельского поселения, предусматриваемые в инвестиционной программе, определяются в соответствии с целевыми индикаторами настоящего технического задания.

3.4. В инвестиционную программу включаются мероприятия по строительству и модернизации систем водоснабжения и водоотведения, направленные на повышение качества услуг, улучшение экологической ситуации.

3.5. Инвестиционная программа должна быть согласована с производственной.

4. Структура инвестиционной программы

4.1. Инвестиционная программа должна содержать: паспорт инвестиционной программы, включающий следующую информацию:

1) наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа, ее местонахождение;

2) наименование уполномоченного органа, утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение;

3) наименование органа местного самоуправления поселения, согласующего инвестиционную программу (при необходимости), его местонахождение;

4) наименование территориального органа федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарный эпидемиологический надзор, согласовавшего план мероприятий;
5) цели и задачи инвестиционной программы;
6)  анализ текущей деятельности предприятия и существующего состояния системы водоснабжения и водоотведения, включая:

а) целевые показатели деятельности регулируемой организации, в том числе показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности, установленные уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации или уполномоченным органом местного самоуправления поселения, отдельно на каждый год в течение срока реализации инвестиционной программы;
б) краткая характеристика абонентов и потребителей, объемов потребления воды и сброса сточных вод, оценка влияния различных факторов на объемы водопотребления и сбросы сточных вод, анализ состояния и стратегии организации учета объемов потребления воды из сетей коммунального водоснабжения и сброса сточных вод в систему коммунальной канализации;

в) краткое описание системы водоснабжения и водоотведения с разбивкой по объектам (очистные сооружения водозабора (ОСВ), сети водоснабжения и насосные станции повышения напора; очистные сооружения канализации (ОСК), сети канализации и канализационные насосные станции (КНС)) с указанием производственной мощности и оценкой технического состояния оборудования, сведений о ремонте, износе, аварийности, обновлении и модернизации основных фондов системы водоснабжения и водоотведения. Дается оценка имеющегося резерва или недостаточности производственных мощностей и возможности повышения надежности работы оборудования, снижения показателей износа и аварийности, анализ потерь технологических и неучтенных расходов воды, оценка возможностей их сокращения, предложения по модернизации оборудования с целью снижения эксплуатационных затрат;

г) описание систем автоматизации и диспетчеризации технологических процессов, включая указание имеющихся проблем, оценку недостатков применяемых систем, оценку возникающих рисков и рекомендации по внедрению современных систем автоматизации;

д) анализ оснащения предприятия лабораторным оборудованием для контроля качества питьевой воды, состава сточных вод, оценка технического состояния лабораторного оборудования, оценка необходимости расширения и модернизации лабораторной базы предприятия.

7) перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, краткое описание мероприятий инвестиционной программы, в том числе обоснование их необходимости, описание (место расположения) строящихся, реконструируемых и модернизируемых объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, обеспечивающее однозначную идентификацию таких объектов, основные технические характеристики таких объектов до и после реализации мероприятия. Мероприятия инвестиционной программы подразделяются на мероприятия, реализуемые в сфере водоснабжения (холодного и (или) горячего), и мероприятия, реализуемые в сфере водоотведения;

8)  мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций;

9) график реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию;

10) сведения об объеме финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционной программы, с разбивкой по отдельным мероприятиям инвестиционной программы, с указанием источников финансирования инвестиционной программы. В случае заключения регулируемой организацией концессионного соглашения, объектом которого является система коммунальной инфраструктуры, источники финансирования инвестиционной программы определяются в соответствии с условиями концессионного соглашения;
11) система мониторинга выполнения инвестиционной программы в соответствии с Методикой проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденной Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 N 48. Приводятся планируемые значения целевых индикаторов на момент выполнения этапов инвестиционной программы, описание расчета их значений, периодичность мониторинга достигнутых показателей, действия в случае отклонения от запланированных значений.

12) расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности регулируемой организации и расходов на реализацию инвестиционной программы в период ее срока действия;

13) предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения и (или) водоотведения на период реализации инвестиционной программы;

14) планы мероприятий и программу по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

15) выводы и заключения по предложенному проекту инвестиционной программы.

5. Сроки разработки, рассмотрения, согласования

и утверждения проекта инвестиционной программы

        5.1. Проект инвестиционной программы разрабатывается в течение трех месяцев после утверждения технического задания на его разработку.

5.2. Этапы разработки, согласования и утверждения инвестиционной программы организации коммунального комплекса должны соответствовать постановлению Правительства Российской Федерации от 14.07.2008 N 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», Методическим рекомендациям по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденным Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 N 99. 

5.3. Администрация Тарминского сельского поселения рассматривает проект инвестиционной программы на соответствие техническому заданию и требованиям, указанным в пунктах 7 и 10 Приказа Минрегиона Российской Федерации от 10 октября 2007 N 100 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса», а также на предмет того, что в результате реализации планов мероприятий целевые показатели деятельности регулируемой организации не будут достигнуты и (или) реализация таких планов возможна при меньшем уровне затрат (в том числе за счет использования других технологий).

5.4. Администрация Тарминского сельского поселения в соответствии с частью 5 статьи 40 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416–ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» вправе привлекать к рассмотрению инвестиционной программы в целях анализа ее обоснованности независимые организации.

         5.5. Рассмотрение и согласование инвестиционной программы МУП «Тарминское» в Администрации Тарминского сельского поселения, расчета необходимых финансовых потребностей для её реализации, а так же расчет тарифов на подключение к системам водоснабжения и водоотведения   МУП «Тарминское» осуществляется в течение 1 месяца с момента представления.

  6. Форма представления проекта инвестиционной программы

6.1. Проект инвестиционной программы представляется в четырех экземплярах на бумажном носителе и в одном экземпляре на электронном носителе. 

